Отчет о реализации трудового участия в проекте инициативного бюджетирования «Благоустройство улично-дорожной сети поселка Новосинеглазово в Советском районе города Челябинска»

1. Место проведения работ: Челябинская область, город Челябинск, Советский район, поселок Новосинеглазово.

Адреса реализации проекта инициативного бюджетирования:

-парковка вдоль ул. Челябинская (вблизи домов № 28-30А по ул. Челябинская);

-проезд от ул. Челябинская (вблизи здания № 25 по ул. Челябинская) до здания № 38а/2 по ул. Челябинская;

- проезд от ДС №230 (Громова, 15а) до дома № 61 по ул. Пугачева

Инициатор проекта: заявление от территориального общественного самоуправления "пос. Новосинеглазовский", в лице председателя  Вальковой М.В.

2. Сроки реализации инициативного проекта: 24.04.23 – 30.06.23

Цена инициативного проекта: 3 620 085, 06 руб.

Срывы срока реализации инициативного проекта: отсутствуют

3.Общее количество жителей принявших трудовое участие в реализации инициативного проекта: 94 чел.

4. Описание работ, выполненных жителями прилегающих многоквартирных домов, принявших трудовое участие в реализации проекта инициативного бюджетирования: В рамках комплексного подхода к благоустройству указанных территорий силами жителей близлежащих домов были выполнены работы  по высадке зеленых насаждений, санитарной очистке территории, проведена разъяснительная беседа с владельцами автотранспортных средств о необходимости обеспечения благоприятных условий для работы подрядной организации, осуществлялся контроль за ходом проведения работ по благоустройству, выполнена планировка чернозема для устройства газонов и клумб.

Работы проводились поэтапно, стоимость выполненных работ оценивается в: 5 352,0 руб.

5.Иная информация о реализации инициативного проекта: В ходе проведения работ осуществлялось дежурство инициативных жителей для обеспечения сохранности строительных материалов и отсутствия припаркованных автомобилей

Фотоотчет реализации инициативного проекта

1.Парковка вдоль ул. Челябинская (вблизи домов № 28-30А по ул. Челябинская)

Фото до:

Фото после:

2. От ул. Челябинская (вблизи здания № 25 по ул. Челябинская) до здания № 38а/2 по ул. Челябинская

До:

После:

3. Проезд от ДС № 230 (Громова, 13а) до дома № 61 по ул. Пугачева

До:

После: