Приказом Минстроя России от 22.05.2026 Nº 318/пр «Об установлении порядка и сроков оформления актов приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме» утвержден порядок оформления приемки работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

Акт приемки будет составлять тот, кто обязан заниматься содержанием и текущим ремонтом, например по договору управления многоквартирным домом. Документ потребуется подготовить в 2 экземплярах: один для исполнителя, второй для председателя или членов совета многоквартирного дома.

Срок оформления - согласно договору управления многоквартирного дома, но не позже даты окончания его действия. В любом случае нужно уложиться в 30 календарных дней с даты оказания услуг или выполнения работ.

Не позже 5 календарных дней с даты составления акта нужно направить 2 подписанных экземпляра документа председателю или членам совета многоквартирного дома согласованным с ними способом. Это может быть вручение при личном присутствии, почтовое отправление, передача по электронной почте либо через личный кабинет на сайте исполнителя.

Председателю или членам совета многоквартирного дома отведут 10 календарных дней с даты получения акта для того, чтобы вернуть исполнителю подписанный документ или направить письменный обоснованный отказ от его подписания. При отсутствии ответа по истечении 30 календарных дней акт будет считаться оформленным.

29.06.2026

А.А. Абдуразаков