Администрация города Челябинска

Глава Администрации советского района ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

р а с п о р я ж е н и е

__________________								      № __________

# О подготовке систем теплоснабжения, расположенных на территории Советского района города Челябинска, к отопительному периоду 2014-2015 годов

В целях организации своевременной подготовки объектов энергетики, коммунального комплекса, жилищного фонда и социальной сферы, расположенных на территории Советского района  города Челябинска, к работе в отопительный период 2014-2015 годов и обеспечения их устойчивого снабжения топливно-энергетическими ресурсами, в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103                        «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», распоряжением Администрации города Челябинска от 02.04.2014 № 1693                «О подготовке систем теплоснабжения города Челябинска к отопительному периоду 2014-2015 годов»:

1. Признать утратившим силу распоряжение главы администрации Советского района города Челябинска от 05.08.2013 № 758 «О подготовке систем теплоснабжения Советского района города Челябинска к отопительному периоду 2013-2014 годов».

2. Утвердить состав комиссии Советского района города Челябинска по контролю за ходом подготовки систем теплоснабжения, расположенных на территории Советского района города Челябинска, к работе в отопительный период 2014-2015 годов (приложение 1).

3. Утвердить программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2014-2015 годов на территории Советского района города Челябинска (приложение 2).

4. Утвердить перечень объектов теплоснабжения, расположенных на территории Советского района города Челябинска, подлежащих ремонту в  2014 году (приложение 3).

5. Руководителям организаций, независимо от формы собственности и организационно-правовой формы, эксплуатирующих (управляющих) системы коммунальной инфраструктуры, жилищный фонд, объекты социальной сферы, расположенных на территории Советского района города Челябинска, обеспечить проведение необходимых организационных и технических мероприятий по подготовке эксплуатируемых объектов к отопительному периоду 2014-2015 годов со сдачей работ комиссионно с оформлением актов проверки готовности и паспортов готовности к работе в отопительный период по формам согласно приложениям 4, 5, 6 к настоящему распоряжению (акт и паспорт готовности к работе в отопительный период выдается при отсутствии задолженности за потребленную тепловую энергию в 2014).

5. Установить, что ремонт всех систем теплоснабжения зданий, включая водоподогреватели, системы горячего водоснабжения и разводящие тепловые сети, выполняется в сроки, установленные для опрессовки и ремонта магистральных теплотрасс и котельных, согласно графику отключения магистральных тепловых сетей, котельных для проведения испытаний и ремонтных работ.

6. Организациям, осуществляющим эксплуатацию локальных котельных:

1) провести проверку технического состояния теплоисточников, обеспечивающих тепловой энергией жилищный фонд и объекты социальной сферы;

2) предоставить в администрацию Советского района города Челябинска (далее – администрация района) план мероприятий и графики подготовки котельных к эксплуатации в отопительный период;

3) в целях обеспечения потребителей горячим водоснабжением не допускать прекращение подачи теплоносителя в сеть более 14 суток (за исключением случаев проведения капитальных ремонтов котельного оборудования и теплотрасс, не выдержавших опрессовку);

4) провести в срок до 10.08.2014 проверку готовности к отопительному периоду комиссионно с участием представителей Администрации города Челябинска, администрации района, Управления по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Челябинской области (по согласованию) с оформлением актов проверки готовности к отопительному периоду 2014-2015 годов (приложение 4) и паспорта готовности организации, объекта к работе в отопительный период 2014-2015 годов (приложение 6).

5) предоставить в администрацию района в срок до 10.08.2014 акты проверки готовности к отопительному периоду 2014-2015 годов (приложение 4) и паспорта готовности организации, объекта к работе в отопительный период 2014-2015 годов (приложение 6).

6) обеспечить перед началом отопительного периода 10-суточный запас резервного топлива на котельных.

7. Муниципальному унитарному предприятию «Челябинские коммунальные тепловые сети» (далее - МУП «ЧКТС») (Лобанов С.М.), ОАО «Уральская теплосетевая компания» филиал «Челябинские тепловые сети» (Рындин И.Н.),  ООО «Тепловые электрические сети и системы» (далее –              ООО «ТЭСиС») (Чебыкин В.В.):

1) предоставить в срок до 22.05.2014 в администрацию района согласованные графики отключения магистральных тепловых сетей, расположенных на территории Советского района города Челябинска, для проведения испытаний и ремонтных работ в 2014 году с указанием объемов капитального ремонта;

2) не допускать отсутствие подачи теплоносителя в сеть более 14 суток с целью обеспечения потребителей горячим водоснабжением (за исключением случаев проведения капитальных ремонтов участков теплотрасс, не выдержавших гидравлические испытания);

3)    провести    в   срок   до   10.08.2014   испытания    тепловых    сетей   в

соответствии с Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок,  утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации  от 24.03.2003 № 115, капитальный     ремонт   тепловых  сетей  и  замену приборов учета на источниках тепловой энергии;

4) подготовить источники тепловой энергии и тепловые сети, оборудование к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию утвержденного на отопительный период 2014-2015 температурного графика, соблюдению критериев надежности теплоснабжения, а источники тепловой энергии обеспечить нормативным запасом топлива;

5) провести в срок до 01.09.2014 комплексные противоаварийные тренировки на объектах теплоснабжающих и теплосетевых организаций совместно с управляющими компаниями, учреждениями социальной сферы, диспетчерскими и аварийными службами;

6) не допускать подачу теплоносителя в тепловые сети, тепловые узлы, системы отопления, вентиляции и горячего водоснабжения потребителей, не прошедшие гидравлические испытания и регламентные работы, промывку систем теплопотребления, приёмку в установленном порядке и не получившие акт проверки готовности к отопительному периоду, а также на затопленные участки теплотрасс, подвалов, технических подполий;

7) оформлять в Управления благоустройства Администрации города Челябинска разрешение на производство земляных работ в течение 3-х суток с момента обнаружения технологического отказа;

8) провести в срок до 10.08.2014 проверку готовности к отопительному периоду комиссионно с участием представителей Администрации города Челябинска, администрации района, Управления по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Челябинской области (по согласованию) с оформлением актов проверки готовности к отопительному периоду 2014-2015 годов (приложение 4) и паспорта готовности организации, объекта к работе в отопительный период 2014-2015 годов (приложение 6);

9) предоставить в администрацию района в срок до 10.08.2014 акты проверки готовности к отопительному периоду 2014-2015 годов (приложение 4) и паспорта готовности организации, объекта к работе в отопительный период 2014-2015 годов (приложение 6).

8. ОАО «Челябинскгоргаз» (Серадский В.Г.) в срок до 22.05.2014 предоставить в администрацию района согласованные с МУП «ЧКТС»,                 ОАО «УТК» филиал «ЧТС» графики отключения газовых сетей, расположенных на территории Советского района города Челябинска, на период их ремонта и опрессовки, в целях недопущения одновременного отключения в жилищном фонде горячего водоснабжения и газоснабжения.

9. Муниципальному унитарному предприятию «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» (Поташев Д.Л.) (далее - МУП «ПОВВ») в срок до 22.05.2014 предоставить в администрацию района графики ремонта сетей водоснабжения и водоотведения, расположенных на территории Советского района города Челябинска.

10. Управляющим компаниям, организациям, осуществляющим эксплуатацию жилищного фонда, товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам (далее – организации по эксплуатации жилищного фонда):

1) обеспечить проведение необходимых мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2014-2015 годов в соответствии с Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24.03.2003 № 115;

2) выполнить предписания теплоснабжающих организаций по подготовке к отопительному периоду 2014-2015 годов;

3) провести в срок до 10.08.2014 проверку готовности к отопительному периоду 2014-2015 годов, комиссионно, с участием представителей администрации района, теплоснабжающей организации, управления «Государственная жилищная инспекция» Министерства строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области (по согласованию),  с оформлением актов готовности тепловых пунктов, систем отопления, вентиляции, горячего водоснабжения (приложение 5) на каждый объект и паспорта готовности к работе в отопительный  период (приложение  6) на каждый объект;

4) предоставить в Управление жилищно-коммунального хозяйства  Администрации города Челябинска,  администрацию района графики проведения опрессовки, ремонта и промывки внутренних систем теплопотребления жилищного фонда при подготовке к отопительному периоду;

5) предоставить в срок до 10.08.2014 в администрацию района акты готовности организации, объекта (жилищного фонда) к работе в отопительный период 2014-2015 годов (приложение 5), согласованные  администрацией района, теплоснабжающей организации, управлением                          «Государственная жилищная инспекция» Министерства строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области (по согласованию);

6) провести в срок до 01.09.2014 комплексные противоаварийные тренировки совместно с теплоснабжающими и теплосетевыми организациями, диспетчерскими и аварийными службами;

7) с целью обеспечения потребителей горячим водоснабжением в срок не позднее 14 суток после отключения обеспечить готовность жилищного фонда к приёму теплоносителя согласно графику отключения тепловых сетей;

8) обеспечить в период с 01.09.2014 по 20.09.2014 промывку и заполнение теплоносителем систем отопления жилых домов с предъявлением указанных работ и подписанием акта теплоснабжающей организацией.

11. Управлению образования Советского района Администрации города Челябинска (Терин Ю.А.), главным врачам муниципальных учреждений здравоохранения Советского района города Челябинска, отраслевым управлениям Администрации города, в ведении которых находятся организации социальной сферы (далее – отраслевые управления Администрации города):

1) подготовить в срок до 10.08.2014 подведомственные объекты к отопительному периоду и комиссионно, с участием представителей администрации района, теплоснабжающей организации (по согласованию) провести проверку готовности к отопительному периоду 2014-2015 годов теплотрасс, тепловых пунктов, систем отопления, вентиляции, горячего водоснабжения с оформлением актов готовности к работе в  отопительный период 2014-2015 годов (приложения 4, 5) на каждый объект и паспорта готовности к работе в отопительный  период (приложение 6) на каждый объект;

2) предоставить в срок до 10.08.2014 в администрацию района акты готовности к работе в отопительный период 2014-2015 годов на каждый объект учреждения  (приложения 4, 5) и паспорта готовности (приложение 6);

3) провести в срок до 01.09.2014 комплексные противоаварийные тренировки совместно с теплоснабжающими и теплосетевыми организациями, диспетчерскими и аварийными службами;

4) с целью предоставления горячего водоснабжения в срок не позднее 14 суток после отключения обеспечить готовность подведомственных объектов к приёму теплоносителя согласно графику отключения тепловых сетей и котельных;

5) в срок до 01.09.2013 обеспечить полный расчет подведомственными организациями за потребляемые топливно-энергетические ресурсы.

12. Отделу благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства администрации района (Штрек К.В.):

1) подвести итоги отопительного периода 2013-2014 годов и предоставить информацию о результатах отопительного сезона 2013 – 2014 годов в Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Челябинска;

2) осуществлять контроль и координацию работ по подготовке жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы Советского района города Челябинска к работе в отопительный период 2014-2015 годов;

3) осуществлять контроль за ходом подготовки локальных котельных, систем коммунальной инфраструктуры, жилищного фонда и объектов социальной сферы к работе в отопительный период и обеспечением котельных необходимым запасом топлива;

4) совместно с Управлением благоустройства Администрации города Челябинска  обеспечить  контроль  за  восстановлением  благоустройства  после

ремонта наружных инженерных сетей;

6) провести в срок до 10.08.2014 проверку готовности потребителей и локальных котельных к отопительному периоду 2014-2015, согласно утвержденной программе;

7) предоставить в срок до 25.08.2014 в Управление жилищно-коммунального хозяйства  Администрации города Челябинска паспорт готовности района в городе к работе в отопительный период 2014-2015 годов по форме согласно приложению 6 к настоящему распоряжению.

13. Организациям-застройщикам при сдаче жилых домов и инженерных коммуникаций в эксплуатацию на территории Советского района города Челябинска, обеспечить готовность вновь  построенных  теплотрасс  с  получением  на  них  от городских тепловых сетей актов готовности к транспортировке тепла. До сдачи объекта в эксплуатацию заключать договора на теплоснабжение с теплоснабжающими организациями. Обеспечивать эксплуатацию вновь построенных теплотрасс в отопительный период.

14. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации района Петрова Е.А.

15. Организационному отделу (Каляженков И.А.) разместить настоящее распоряжение на сайте администрации района.

М.В. Буренков

Приложение 1

к распоряжению

главы администрации района

от ______________№_______

Состав

комиссии Советского района города Челябинска по контролю за ходом подготовки систем теплоснабжения, расположенных на территории Советского района города Челябинска, к работе в отопительный период 2014-2015 годов

| Петров Евгений Александрович | – | заместитель главы администрации района, председатель комиссии |
| --- | --- | --- |
| Штрек Константин Владимирович | – | начальник отдела благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства администрации района, заместитель председателя комиссии |
| Члены комиссии: |  |  |
| Чебыкин Владимир Васильевич | – | генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Тепловые электрические сети и системы» |
| Рындин Игорь Николаевич | – | директор Открытого акционерного общества «Уральская теплосетевая компания» филиал «Челябинские тепловые сети» (по согласованию) |
| Шабалин Алексей Анатольевич | – | начальник второго эксплуатационного района филиала «Челябинские тепловые сети» Открытого акционерного общества «Уральская теплосетевая компания» |
| Лобанов Сергей Маратович | – | директор Муниципального унитарного предприятия «Челябинские коммунальные тепловые сети» (по согласованию) |
| Коробейников Сергей Александрович | – | начальник ремонтно-эксплуатационного участка муниципального унитарного предприятия «Челябинские системы теплоснабжения» по Советскому району города Челябинска. |
| Поташев Денис Леонидович | – | генеральный директор Муниципального унитарного предприятия «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» |
| Сиратюк Станислав Анатольевич | – | начальник Советского ремонтно-эксплуатационного участка СП «Горводопровод» Муниципального унитарного предприятия «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» |
| Анатольев Вячеслав Викторович | – | начальник участка Центрального и Советского районов СП «Горводоотведение» Муниципального унитарного предприятия «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» |
| Первушин Артем Сергеевич | – | генеральный директор Открытого акционерного общества «Многоотраслевое жилищно-коммунальное объединение» |
| Холод Дмитрий Витальевич | – | директор Общества с ограниченной ответственностью управляющая компания «Созвездие» |
| Зверев Дмитрий Борисович | – | заместитель руководителя Уральского управления по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Челябинской области (по согласованию) |
| Нажипов Рафиль Габдрашитович | – | начальник управления «Государственная жилищная инспекция» Министерства строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области (по согласованию) |

Заместитель

главы администрации района						Е.А. Петров

Приложение 2

к распоряжению

главы администрации района

от ______________№_______

Программа

проведения проверки готовности

к отопительному периоду 2014-2015 годов на территории Советского района города Челябинска

Программа составлена в соответствии с:

- Федеральным Законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее - Закон о теплоснабжении).

- Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103.

- Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденными Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24.03.2003 № 115.

1. Перечень Объектов, подлежащих проверке (со сроками проведения проверки):

  - Сетевые организации (сроки проведения проверок: 01.07.2014-10.08.2014):

1.1.1. МУП «ЧКТС» - Единая теплоснабжающая сетевая организация

- теплосетевое  оборудование.

1.1.2. ОАО «УТСК» филиал «ЧТС»

- Северо-западная котельная;

- Юго-западная котельная;

- теплосетевое оборудование.

1.1.3. ООО «ТЭСиС»

- теплосетевое оборудование.

1.2. Котельные

| № п/п | Наименование источника | Дата проведения проверки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная ООО «ТЭСиС», п. АМЗ, ул. Днепропетровская, 15а | 01.07.2014-10.08.2014 |
| 2 | Котельная ООО «ТЭСиС», п. Новосинеглазово, ул. Челябинская, 39б |  |
| 3 | Котельная ООО «ТЭСиС», п. Исаково, ул. Дорожная, 6 стр.1 |  |
| 4 | Котельная ООО «ТЭСиС», ул. Елькина, 88б |  |
| 5 | Котельная ООО «ТЭСиС», п. Мебельный, ул. Белорецкая,70б |  |
| 6 | Котельная ООО «ТЭСиС», ул. Трактовая, 26 |  |
| 7 | Котельная ООО «ТЭСиС», п. Смолино, Троицкий тр., 74 |  |
| 8 | Котельная з-д «ЖБК и СД», Троицкий тр., 35 |  |
| 9 | Котельная ЧНУ ф-л «Уралсибнефтепроводы», п. Новосинеглазово |  |
| 10 | Котельная ОАО «Трубодеталь», п. Новосинеглазово, ул. Челябинская, 23 |  |
| 11 | Котельная ОАО «БЭТ» завод ЖБШ, п. Фёдоровка |  |
| 12 | Котельная ОАО «Южуралкондитер», Троицкий тр., 1 |  |
| 13 | Котельная ООО «ТЭСиС», п. Фёдоровка |  |
| 14 | Котельная Чел. Энергоколледж, ул. Знаменская, 22 |  |
| 15 | Котельная МУП «ДРСУ», ул. Рылеева, 4 |  |
| 16 | Котельная ОАО РЖД ДТВ, ст.Синеглазово |  |
| 17 | Котельная ОАО РЖД ДТВ Локомотивное депо, ст. Челябинск, ул. Красноармейская, 101а |  |
| 18 | Котельная ООО «ПЕТРОПАК» п. Новосинеглазово, ул. Железнодорожная, 2а |  |
| 19 | Котельная ООО «Лукойлнефтепродукт», ул. Нефтебазовая, 1 |  |
| 20 | Крышная котельная, ТСЖ «Парк», ул. Блюхера, 65 |  |
| 21 | Котельная ОАО «Челябинскгоргаз», ул. Рылеева, 8 |  |
| 22 | ООО «Новосинеглазовский завод строительных материалов», ул. Рабочая, 41в |  |

1.3. Потребители:

| Наименование | Сроки проведения проверки |
| --- | --- |
| - многоквартирные жилые дома; - коммерческие предприятия; - бюджетные предприятия; - объекты здравоохранения; - образовательные учреждения. | 01.07.2014-10.08.2014 |

2. Перечень вопросов и документов проверяемых в ходе проверки:

2.1. Для теплоснабжающей  организации:

1. Соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении.

2. График тепловых нагрузок по каждому источнику тепловой энергии.

3.  Тепловые схемы источников теплоснабжения.

4. Утвержденные топливный режим и нормативные запасы топлива (основного и резервного) источников тепловой энергии.

5. Договоры на поставку топлива.

6. Утвержденный штат персонала эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, справка об его укомплектованности по каждому источнику тепловой энергии.

7. Утвержденный перечень необходимых инструкций, схем и других оперативных документов.

8. Приказ о назначении лиц, ответственных за эксплуатацию тепловых энергоустановок.

9. Протоколы проверки знаний лиц, ответственных за эксплуатацию тепловых энергоустановок.

10. Паспортные данные о годе ввода в эксплуатацию основных технических устройств, применяемых на источниках тепловой энергии.

11. Отчеты по проведению пуско-наладочных  и режимно-наладочных  работ  на источниках тепловой энергии.

12. Акты допуска узлов учета тепловой энергии и теплоносителя на источниках тепловой энергии.

13. Отчеты по наладке водоподготовительной установки, водно-химического режима источника тепловой энергии.

14. Акты приёмки газопроводов в эксплуатацию.

15. Заключение экспертизы промышленной  безопасности газового оборудования находящегося в эксплуатации более 20 лет.

16. Акты  допуска в эксплуатацию новых и реконструированных  тепловых энергоустановок источников тепловой энергии.

17. Заключение экспертизы промышленной безопасности оборудования (технических устройств) отработавших расчетный срок службы.

18. Утвержденные графики ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности источников тепловой энергии.

19. Порядок ликвидации аварийных ситуаций в системе теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления.

20. Перечень аварийного запаса расходных материалов и запасных частей.

21.  Акты гидравлических испытаний оборудования источников тепловой энергии.

22. План подготовки к работе в отопительный период, в который должно быть включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения и подтверждение его выполнения.

23. График планового ремонта оборудования источников тепловой энергии и подтверждение его выполнения.

24. Документы, определяющие разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии и теплоснабжающими, теплосетевыми организациями.

25. Уведомление о выполнении в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления.

2.2. Для теплосетевой организации:

1. Соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении.

2.  График тепловых нагрузок.

3.  Схемы тепловых сетей .

4. Утвержденный штат персонала эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб и справка об его укомплектованности.

5. Утвержденный  перечень  необходимых инструкций,  схем и других оперативных документов.

6. Приказ о назначении лиц, ответственных за эксплуатацию тепловых энергоустановок.

7. Протоколы проверки знаний лиц, ответственных за эксплуатацию тепловых установок.

8.  Отчеты о наладке тепловых сетей.

9.  Акты допуска узлов учета тепловой энергии и теплоносителя.

10. Паспортные данные о годе ввода в эксплуатацию тепловых сетей.

11. Акты допуска в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей.

12. Заключение экспертизы промышленной безопасности оборудования (технических устройств) отработавших расчетный срок службы.

13. Акты шурфовок тепловых сетей.

14. Утвержденные графики ограничения теплоснабжения при дефиците пропускной способности тепловых сетей.

15. Расчеты допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов.

16. Порядок ликвидации аварийных ситуаций в системе теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления.

17. Перечень аварийного запаса расходных материалов и запасных частей.

18. Акты гидравлических испытаний тепловых сетей.

19. Отчеты по тепловым испытаниям тепловых сетей.

20. Гидравлический режим тепловых сетей.

21. План подготовки к работе  отопительный период, в который должно быть включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования участвующего в обеспечении теплоснабжения и подтверждение его выполнения.

22. График планового ремонта тепловых сетей и  подтверждение его выполнения.

23. Документы, определяющие разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии и теплоснабжающими, теплосетевыми организациями.

24. Уведомление о выполнении в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления.

2.3.  Для потребителя тепловой энергии:

1. Справка об устранении выявленных  в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок.

2. Акты промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок.

3. Справка о разработке эксплуатационных режимов, а так же мероприятий по их внедрению.

4. Акт выполнения плана ремонтных работ и качество их выполнения.

5. Акт состояния тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии.

6. Акт состояния утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери и т.п.) и центральных тепловых пунктов, а так же индивидуальных тепловых пунктов.

7. Акт состояния трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов.

8. Акт допуска в эксплуатацию приборов учета, акт наличия и состояния контрольно-измерительных приборов и автоматических регуляторов.

9. Акт работоспособности защиты систем теплопотребления.

10. Паспорта тепловых энергоустановок, принципиальные схемы, инструкции для обслуживающего персонала и соответствие их действительности.

11. Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией.

12. Акт на плотность оборудования тепловых пунктов.

13. Акт наличия пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов.

14. Справка теплоснабжающей организации об отсутствии задолженности  за поставленную тепловую энергию, теплоноситель.

15. Справка о наличии собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально- техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок.

16. Акт проведения испытания оборудования  теплопотребляющих установок на прочность и плотность.

17. Справка о надежности теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении № 3 к Правилам оценки готовности к отопительному периоду.

Заместитель

главы администрации района				                          Е.А. Петров

Приложение 3

к распоряжению

главы администрации района

от ______________№_______

Перечень

объектов теплоснабжения, расположенных на территории Советского района города Челябинска, подлежащих ремонту в   2014 году

| № пп | Адрес | Диаметр труб, мм. | Протяженность т/трасс, п.м. | Сроки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Тепловые электрические сети и системы» - капитальный ремонт |
| 1 | Текущий ремонт по итогам гидравлических испытаний, согласно графика отключения магистральных тепловых сетей города Челябинска для проведения испытаний и ремонтных работ в 2014 году |
| II. Муниципальное унитарное предприятие «Челябинские коммунальные тепловые сети» – капитальный ремонт |
| 2 | Теплотрасса по ул. Свободы, 149 от ТК 57-8 до наружной стены здания | 100 | 178 | 26.05.2014 - 26.06.2014 |
| 3 | Теплотрасса ул. Овчинникова, 11 от ТК 21-2 до ТК 21-3 | 200 | 98 | 28.05.2014 - 10.06.2014 |
| 4 | Теплотрасса ул. Курчатова, 4 от ТК 7-5 до секц. задвижках в подвале | 150 | 215 | 23.06.2014 - 14.07.2014 |
| 5 | Теплотрасса ул. Воровского, 19-А от ТК 5-2а до наружной стены здания | 100 | 116 | 16.06.2014 - 30.06.2014 |
| 6 | Теплотрасса по ул. Воровского, 23-А от ТК 5-2 до ТК 5-2а | 100 | 142 | 23.06.2014 - 31.07.2014 |
| 7 | Теплотрасса к УПК ул. Учебная,5 от ТК 6-1б до ТК 6-1в | 100 | 260 | 14.07.2014 - 08.08.2014 |
| 8 | Теплотрасса к УПК ул. Учебная,5 ТК 6-1в до наружной стены школы № 142 | 100 | 82 |  |
| 9 | Теплотрасса по ул. Белорецкая от С.К. до ТК 7 | 150 | 286 | 26.06.2014 - 14.08.2014 |
| 10 | Теплотрасса по ул. Новосельская, 7 ТК 7 до ТК 3 | 150 | 50 |  |
| 11 | Теплотрасса по ул. Белорецкая от ТК 8 ТК 8-1 | 150 | 100 |  |
| 12 | Теплотрасса ул. Блюхера, 67 от т.врезки в подъезде Блюхера, 83 до наружной стены Блюхера, 67 | 100 | 220 | 14.07.2014 - 30.07.2014 |
| 13 | Теплотрасса ул. Корабельная, 10 от СК 5 до ТК 6 | 150 | 124 | 14.07.2014 - 27.07.2014 |
| 14 | Теплотрасса ул. Воровского,61-Б от ТК 26-17 до ТК 26-29 | 150 | 186 | 14.07.2014 - 05.08.2014 |
| 15 | Теплотрасса ул. Блюхера, 11-В от ТК 14-11 до ТК 14-11б | 200 | 122 | 19.06.2014 - 08.07.2014 |
| 16 | Теплотрасса ул. Доватора, 29 от ТК 25-2 до ТК 25-7а | 150 | 74 | 14.07.2014 - 11.08.2014 |
| 17 | Теплотрасса ул. Доватора, 29 от ТК 25-7 до ТК 25-7а | 100 | 62 |  |
| 18 | Теплотрасса по ул. Орджоникидзе, 50 от ТК 9-21 до ТК 9-22 | 100 | 228 | 19.05.2014 - 10.06.2014 |
| 19 | Текущий ремонт по итогам гидравлических испытаний, согласно графика отключения магистральных тепловых сетей города Челябинска для проведения испытаний и ремонтных работ в 2014 году |
| III. Второй эксплуатационный район филиала «Челябинские тепловые сети» - ОАО «Уральская теплосетевая компания»капитальный ремонт |
| 20 | Текущий ремонт по итогам гидравлических испытаний, согласно графика отключения магистральных тепловых сетей города Челябинска для проведения испытаний и ремонтных работ в 2014 году |

Заместитель

главы администрации района						     Е.А. Петров

Приложение 4

к распоряжению

главы администрации района

от ______________№_______

Форма

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду 2014-2015  гг.

__________________________                       «__» _________________ 20__ г.

(место составления акта)                                              (дата составления акта)

Комиссия, образованная_______________________________________________,

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в   соответствии   с   программой    проведения   проверки   готовности   к отопительному периоду от «____» ________________ 20____ г.,   утвержденной

____________________________________________________________________

(ФИО руководителя (его заместителя) органа,

____________________________________________________________________,

проводящего проверку готовности к отопительному периоду)

с  «___» _____________ 20___ г. по «___» ____________ 20___ г. в соответствии с Федеральным  законом  от 27  июля  2010 г. № 190-ФЗ                       «О  теплоснабжении»   провела   проверку   готовности   к  отопительному  периоду

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

(теплоснабжающая, теплосетевая организация, в отношении которой проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка   готовности   к отопительному  периоду проводилась в отношении следующих объектов:

1. _________________________________________________________;

2. _________________________________________________________;

3. _________________________________________________________;

..

В ходе проведения проверки  готовности  к отопительному периоду комиссия

установила:

| № п/п | Проверяемые вопросы | Выполнение условия | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Федеральный законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» |  |  |
| 2. | Готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения |  |  |
| 3. | Соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами |  |  |
| 4. | Обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, в том числе: - готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи; - соблюдение водно-химического режима -отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации; - наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей; - наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов; - наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, и органов местного самоуправления города Челябинска; - проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей; - выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения; - выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии; - наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива |  |  |
| 5. | Наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии |  |  |
| 6. | Проведение наладки принадлежащих тепловых сетей |  |  |
| 7. | Организация контроля режимов потребления тепловой энергии |  |  |
| 8. | Обеспечение качества теплоносителей |  |  |
| 9. | Функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно: - укомплектованность указанных служб персоналом; - обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения |  |  |
| 10. | Обеспечение проверки качества строительства принадлежащих тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» |  |  |
| 11. | Наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями |  |  |
| 12. | Отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления города Челябинска |  |  |
| 13. | Работоспособность автоматических регуляторов при их наличии |  |  |
| 14. | Организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии |  |  |

____________________________________________________________________.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности  к  отопительному периоду:_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду __/__ гг.<*>

Председатель комиссии:  ______________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии:                         _______________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии: 	  _______________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

_______________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

_______________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

_______________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

представитель   Управления    по     технологическому       и            экологическому        надзору        Ростехнадзора            по         Челябинской      области      (по     согласованию)

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

«__» _____________ 20__ г. ____________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя  (его уполномоченного представителя)

теплоснабжающей, теплосетевой организации, в отношении  которой      проводилась проверка готовности   к отопительному периоду)

---------------------------------------------------------------------------------------------------

<*> При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

Заместитель

главы администрации района						     Е.А. Петров

Приложение 5

к распоряжению

главы администрации района

от ______________№_______

Форма

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду 2014-2015  гг.

__________________________               «__» _________________ 20__ г.

(место составления акта)                                     (дата составления акта)

Комиссия, образованная_______________________________________________,

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в   соответствии   с   программой    проведения   проверки   готовности   к отопительному периоду от «____» ________________ 20____ г.,   утвержденной

____________________________________________________________________

(ФИО руководителя (его заместителя) органа,

____________________________________________________________________,

проводящего проверку готовности к отопительному периоду)

с  «___» _____________ 20___ г. по «___» ____________ 20___ г. в соответствии с Федеральным  законом  от 27  июля  2010 г. № 190-ФЗ                         «О  теплоснабжении»   провела   проверку   готовности   к  отопительному  периоду __________________________________________________________________

____________________________________________________________________

(управляющая компания, потребитель тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка   готовности   к отопительному  периоду      проводилась  в отношении следующих объектов:

1. _________________________________________________________;

2. _________________________________________________________;

3. _________________________________________________________;

........

В ходе проведения проверки  готовности  к отопительному периоду комиссия

установила:

| № п/п | Проверяемые вопросы | Выполнение условия | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок |  |  |
| 2. | Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок с последующим оформлением акта, подписанного комиссией или теплоснабжающей организацией |  |  |
| 3. | Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению |  |  |
| 4. | Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения |  |  |
| 5. | Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии |  |  |
| 6. | Состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов |  |  |
| 7. | Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов |  |  |
| 8. | Наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии |  |  |
| 9. | Работоспособность защиты систем теплопотребления |  |  |
| 10. | Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности |  |  |
| 11. | Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией |  |  |
| 12. | Плотность оборудования тепловых пунктов |  |  |
| 13. | Наличие пломб теплосетевой организации на расчетных дроссельных диафрагмах и соплах элеваторов |  |  |
| 14. | Отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель |  |  |
| 15. | Наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок |  |  |
| 16. | Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность с последующим оформлением акта, подписанного комиссией или теплоснабжающей организацией |  |  |
| 17. | Надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении N 3 к Правилам оценки готовности к отопительному периоду. |  |  |

____________________________________________________________________.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности  к  отопительному периоду:_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Приложение к акту проверки готовности к отопительному  периоду __/_ гг. <*>

Председатель комиссии:  ______________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии:                         _______________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии: 	  _______________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

_______________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

_______________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

_______________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

представитель   Управления    по     технологическому       и            экологическому        надзору        Ростехнадзора            по         Челябинской      области      (по     согласованию)

(подпись, расшифровка подписи)

представитель Управления «Государственная жилищная инспекция»           Министерства                строительства, инфраструктуры  и    дорожного хозяйства Челябинской области                                     (по               согласованию)

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

«__» _____________ 20__ г. ____________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя  (его уполномоченного представителя)

управляющей компании, потребителя тепловой энергии, в отношении  которой      проводилась проверка готовности   к отопительному периоду)

---------------------------------------------------------------------------------------------------

<*> При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

Заместитель

главы администрации района						     Е.А. Петров

Приложение 6

к распоряжению

главы администрации района

от ______________№_______

Форма

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2014/2015 гг.

Выдан ______________________________________________________________,

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации,               теплосетевой организации, управляющей компании, потребителя тепловой энергии,  в отношении которого   проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка  готовности к отопительному периоду:

1. ___________________________________________________________;

2. ___________________________________________________________;

3. ___________________________________________________________;

........

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду

от __________________ № _____________.

от __________________ № _____________.

от __________________ № _____________.

........

__________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать                                					уполномоченного органа, образовавшего комиссию по

проведению проверки готовности к отопительному  периоду)

Заместитель

главы администрации района							     Е.А. Петров

А.Н. Калачев

237 26 44