На сэкономленные средства были заключены следующие контракты

| Виды работ | Наименование объектов | Срок исполнения работ, % реализации |
| --- | --- | --- |
| Выполнение работ по механизированной уборке улиц Советского района города Челябинска в зимний период 2015 года |  | с 02.10.2015 по 31.12.2015, 0% |
| Выполнение работ по уборке несанкционированных свалок мусора на территории Советского района города Челябинска. | ул. Овчинникова 11 | с 02.10.2015 по 01.11.2015, 10% |
|  | ул. Цвиллинга 61 |  |
|  | ул. Физкультурная 32, ул. Локомотивная 32, ул. Шарова 30 (п. Локомотивный) |  |
|  | ул. Железнодорожная 11, пер. Дачный 16/1 (п. Смолино) |  |
|  | ул. Хрустальная – ул. Заболотная, ул. Федорова 8, Федорова ул. Курская- ул. Оренбургская, ул. Шаумяна – ул. Урицкого (п. Урицкого) |  |
|  | ул. Мебельная 37, ул. Мебельная 79, ул. Мебельная 86, ул. Донбасская 8, ул.Гайдара 13а, ул. Знаменская 14, ул. Белорецкая 66-68, ул. Днепропетровская 13 (п. Мебельный) |  |
|  | ул. Станционная – ул. П. Морозова, ул. Рабочая 41б, ул. Пугачева 32, ул. Пугачева – 8 марта, объездная дорога в Новосинеглазово (п. Новосинеглазово) |  |
|  | ул. Кузнецова- ул. Трактовая, Трактовая – 8 марта (п. АМЗ) |  |
|  | ул. Омская 87 |  |
|  | ул. Воровского д.53-55 |  |
|  | ул. Свободы 145а |  |
|  | ул. Троицкая 1а |  |
|  | ул. Шаумяна 85 |  |
|  | ул. Российская 303 |  |
|  | ул. Свободы 155 |  |
| Выполнение работ по благоустройству территории Советского района города Челябинска | Проезд от ул. Плеханова до ул. Плеханова 43, | с 02.10.2015 по 01.11.2015, 25% |
|  | Проезд от ул. Российской д.277 по ул. Плеханова д.1, д.4 до ул. Могильникова, |  |
|  | Проезд от Цвиллинга д.61 до ул. Цвиллинга д.63, |  |
|  | Проезд от ул. Ст. Разина вдоль ул. Ст. Разина д.10А до ул. Ширшова, |  |
|  | Тротуар от ул. Ширшова д.7 до ул. Доватора д.10А, |  |
|  | ул. Доватора вдоль жилых домов ул.Доватора д.10, д.10В, |  |
|  | Проезд вдоль жилых домов по ул. Воровского д.51, д.53, д.55, |  |
|  | ул. Лермонтова (от ул. Станционная до ул. 8 марта), |  |
|  | Автодорога на Ухановку (от ул. 8 марта до ГСК №208), |  |
|  | ул. Грязева (от ул. Калинина до ул. Новая), |  |
|  | ул. Калинина (от ул. Морозова до ул. Грязева), |  |
|  | Проезд по ул. Морозова (от ул. Калинина до Троицкого тракта), |  |
|  | Проезд от детского сада №461 до ул. Молодогвардейская д.1А, д.1Б. |  |
| Выполнение работ по благоустройству территории Советского района города Челябинска | Проезд от ул. Тимирязева до ул. Тимирязева д.29, Проезд от ул. К. Либкнехта д.1 до ул. Кирова д.130, Проезд от ул. Цвиллинга д.58-60 до ул. Цвиллинга д.58б. | с 09.10.2015 по 01.11.2015, 10% |
| Выполнение работ по благоустройству территории Советского района города Челябинска | ул. Станционная (п.Новосинеглазово) от ул. Морозова до ул. Октябрьская, дорога на Ухановку (вдоль гаражей), ул. Старосмолинский каменный карьер от ул. Старосмолинский каменный карьер д.8 до ул. Старосмолинский каменный карьер д.30, ул. Семеноводческая (п. Федоровка) от ул. Семеноводческая д.2 до ул. Семеноводческая д.8, ул. Первомайская (п. Д.Донского) от ул. Силикатная до ул. Первомайская д.1. | с 06.10.2015 по 01.11.2015, 20% |
| Выполнение работ по омолаживающей обрезке зеленых насаждений на территории Советского района города Челябинска | 476 деревьев | Документы в стадии подготовки |