ПРИЛОЖЕНИЕ

к решению Совета депутатов

Советского района

от 25.11.2015 г. N 16/2

О подготовке и начале отопительного сезона

в Советском районе  2015 – 2016 годов.

Подключение к теплоснабжению жилищного фонда, расположенного на территории Советского района города Челябинска, началось в  соответствии с распоряжением Главы Администрации города Челябинска от 05.10.2015  № 10580 «О начале отопительного периода  2015-2016 годов в городе Челябинске».

Согласно существующей городской схемы теплоснабжения в настоящее время всего по нашему району 952 жилых домов, имеющих центральное теплоснабжение. Подключены к тепловым сетям:

- Второго эксплуатационного района филиала «Челябинские тепловые сети» ОАО «Уральская теплосетевая компания»: 644 жилых дома, 30 детских учреждений, 42 школ и других учебных учреждений, 13 больниц.

От 20 локальных котельных: 320 жилых дома, 14 детских учреждений, 11 школ и учебных заведений, 6 учреждений здравоохранения (№ 16 - поликлиника, детская, женская консультация, стационар; № 14, № 7). Из общего числа котельных: 9 на обслуживании ООО  «Тепловые электрический сети и системы», 9 ведомственных и 1 котельная на обслуживании Дирекции по тепловодоснабжению ОАО «РЖД». Котельная ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт» находится в аренде ООО  «Тепловые электрический сети и системы». Основное количество котельных работают на газе. Имеется угольная котельная, обслуживающае жилой фонд (6 жилых домов)                 п. Исаково и угольная котельная Дирекции по тепловодоснабжению, обслуживающая жилой фонд (4 жилых дома) п.Н-Синеглазово.

В ходе подготовки жилищного фонда к отопительному сезону в 2015 году    МУП ЧКТС были проведены плановые гидравлические испытания:

- 125,0 км теплотрасс,

- ЦТП -3 ед.,

- насосные -5 ед.

Выполнен капитальный ремонт – 1,56 км тепловых трасс.

-филиалом ОАО «УТСК» «Челябинские тепловые сети» были проведены плановые гидравлические испытания:

- 35,0 км теплотрасс;

- проведена реконструкция 0,450 км сетей теплоснабжения;

-заменено 0,100 км сетей теплоснабжения с заменой запорной арматуры и компенсирующих устройств;

В соответствии с планом работ по текущему ремонту жилищного фонда за 2015 год  ООО УК «Созвездие», ОАО «МЖКО», ТСЖ, ЖСК и ТСН произвели:

-Ремонт внутридомовых инженерных сетей (отопление)  - 358 ж. д. (1 км 638 п.м.);

-Ремонт внутридомовых инженерных систем (водоснабжение) - 478 ж. д. (2 км 697м.);

-Бойлеров - 23 ж. д.

В рамках реализуемой программы «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области» был выполнен капитальный ремонт кровли по адресу: ул. Калининградская,23, ул.Октябрьская,22, ул.Советская, 17, ул.Тарасова,54, ул.Тарасова,54,46, ул.Блюхера,10,51,67, ул.Доватора,32,ул.Дарвина,109,111,113.

- Проведены работы по переводу жилых домов (6 жилых четырехэтажных домов ) по ул. Контейнерной с  ведомственной котельной ЖБК и СД на вновь построенную блочную котельную. В настоящее время котельная работает на дизельном топливе, так как проходит оформление землеотводных документов для эксплуатации объекта капитального строительства - котельной. В срок до 30.11.2015 года планируется переключение на газ.

3.По причине банкротства ООО «Новосинеглазовский завод строительных материалов» выведена  из эксплуатации котельная, которая обеспечивала теплоснабжением 1 жилой дом по ул. Рабочей.  В связи, с чем силами Правительства Челябинской области, Администрации города Челябинска, администрации Советского района, и тепловых сетей была смонтирована и подключена дизельная котельная. После проведенной регулировки системы отопления качество отопления соответствует Правилам предоставления коммунальных услуг собственникам и  пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354). Специалистами МУП «ЧКТС» проведено обследование системы теплоснабжения данного жилого дома. По итогу обследования дано заключение о возможности установки и подключения тепло генераторной установки в самом здании. Примерная стоимость оборудования по данным МУП «ЧКТС» составляет от 5 – 6 млн.руб. Водоснабжение данного жилого подключено  от Копейского водовода. Силами     ОАО «МЖКО» проведены работы по замене лежаков отопления. Силами ОАО «ЧЭК» проведены работы по строительству  сетей электроснабжения к жилому дому № 41б по ул. Рабочей и установке трансформаторной подстанции. В срок до 23.11.2015 года запланирован запуск теплогенерирующей установки.

4. В рамках модернизации источников теплоснабжения запланировано строительство газовой котельной в п.Исаково. В настоящее время инвестором оформляется необходимая документация для аренды земельного участка в Администрации города Челябинска. По окончанию этапа оформления документы будут направлены для прохождения экспертизы в Управление государственного строительного надзора, после прохождения, которой начнутся работы по строительству котельной. По состоянию на сегодняшний день теплоснабжение жилого  фонда обеспечивается по старой схеме от угольной котельной.

В целом можно сделать вывод, что отопительный период начался без значительных срывов, выявленные повреждения  устраняются в оперативном порядке обслуживающими организациями, параметры сетевой воды выдаются городскими тепловыми сетями и локальными тепловыми источниками в соответствии с утвержденными температурными графиками.

| Председатель Совета депутатов Советского района | В.Е. Макаров |
| --- | --- |