ПРИЛОЖЕНИЕ

к решению Совета депутатов

Советского района

от ***30.11.2016*** № ***27/2***

**Отчет администрации Советского района**

**«О реализации районных программ по благоустройству в 2016 году»**

Благоустройство территории города является одной из жизнеобеспечивающих сфер городского хозяйства, оказывающих непосредственное влияние на качество и уровень жизни населения.

С целью создания благоприятных условий для проживания граждан и приведения территории района в надлежащее санитарное состояние в период с января по ноябрь 2016 года администрацией района были заключены муниципальные контракты и проведены работы по благоустройству территории района, как за счет собственных средств, так и средств, выделенных из областного бюджета.

Всего на благоустройство территории Советского района было выделено 50 млн. руб. из которых:

- 30 млн. руб. средства из областного бюджета;

- 13 млн. руб. дотация из бюджета города (выделенная на содержание объектов благоустройства переданных из городского хозяйства);

- 7 млн. руб. средства бюджета района.

При планировании распределения бюджетных и дотационных средств, в размере 20 млн. руб., приоритетными направлениями деятельности стали, следующие виды работ:

1) обслуживание Декоративного гидротехнического сооружения на площади Революции города Челябинска – фонтан:

- расконсервация;

- монтаж;

- демонтаж и консервация данного сооружения;

- перевозка фонтанного оборудования до места хранения, складирование в месте хранения с проведением необходимых мероприятий, обеспечивающих сохранность оборудования;

2) содержание территории скверов – на площади Революции; у Челябинского Государственного Академического театра драмы имени Наума Орлова; у Муниципального автономного учреждения Челябинский центр искусств «Театр + Кино»; у кинотеатра имени А.С. Пушкина включающее в себя комплекс мероприятий:

- устройство, уход и содержание цветников в скверах;

- уход, формовочная обрезка и содержание зеленых насаждений на территории скверов;

- санитарная очистка территории сквера;

- механизированная и ручная уборка территории скверов;

- кошение газонной части и уход и содержание газонной части в скверах;

- содержание, хранение и уход за объектами, расположенными в пределах территории скверов;

3) устройство, содержание и уход за цветниками, расположенными на территории района, оформлено 17 цветников и клумб, с разнообразным цветочным и копозиционным решением;

4) ремонт асфальтового покрытия внутридворовых проездов и тротуаров;

5) грейдирование улиц частного сектора с грунтовым покрытием;

6) омолаживающая обрезка деревьев.

Для исполнения перечисленных направлений в сфере благоустройства администрацией района была подготовлена техническая документация и проведены процедуры электронных торгов по итогам, которых выявлены победители аукционов. Из средств бюджета района 20 млн. руб. заключены муниципальные контракты на следующие виды работ:

* благоустройство территории Советского района (содержание скверов и фонтана) общей площадью свыше 250 тыс. кв.м. на сумму более 5,5 млн. руб.
* оформление и содержание цветников общей площадью более 2,5 тыс. кв.м., оформлено и благоустроено 17 цветников на территории района на сумму в 1,5 млн. руб.
* санитарная уборка улиц и механизированное выкашивание газонов, общей площадью около 800 тыс. кв.м. на сумму свыше 2  млн. руб.
* благоустройство территории (отремонтировано более 6 тыс. кв.м. асфальтового покрытия внутридворовых проездов и тротуаров по 21 адресу расположенных в границах района) – на сумму более 3,5 млн. руб.
* грейдирование более 20 тыс. кв.м. дорог на 21 улице частного сектора с грунтовым покрытием на сумму – 1 млн. руб.
* выполнены работы по омолаживающей обрезке зеленых насаждений, обрезку осуществили на 540 деревьях на сумму 1,5 млн. руб.
* услуги по перевозке грузов автомобильным транспортом, общим количеством рейсов – 428 на 1 млн. руб.
* уборка несанкционированных свалок мусора, всего вывезено 2600 тонн мусора более чем с 80 объектов, расположенных на территории района на сумму свыше 800 тыс. руб.

Помимо вышеуказанных видов работ были заключены контракты:

- на выполнение работ по механизированной уборке улично-дорожной сети на общую сумму более 700 тыс. руб.;

- на выполнение работ по прочистке существующей водоотводной системы протяженностью 212 п.м. на сумму свыше 400 тыс. руб.;

- на поставку хозяйственного инвентаря для проведения субботников на территории Советского района города Челябинска, всего приобретено около 3 тыс. единиц инвентаря на сумму более 100 тыс. руб.

Также в период с января по июнь 2016 года, до проведения аукциона на заключение контракта по благоустройству территории района, администрацией района были заключены договоры с подрядными организациями на выполнение работ по механизированной уборке скверов: в зимний и весенний период на общую сумму 600 тыс. руб.

В настоящее время в рамках муниципальных контрактов, заключенных за счет собственных средств, администрацией района продолжаются работы по санитарной уборке территории (отчистки от бытового мусора, веток, листьев).

Для улучшения условий проживания населения, а также повышения привлекательности города, как для жителей города, так и для его гостей, приоритетными направлениями деятельности администрации района, при реализации денежных средств в размере 30 млн. рублей, выделенных из областного бюджета в целях реализации областной программы «Реальные дела», стали выполнение работ по:

1) ремонту асфальтового покрытия дорог - внутридворовых проездов, тротуаров;

2) грейдированию дорожного полотна улиц частного сектора с грунтовым покрытием;

3) омолаживающей обрезке зеленых насаждений;

4) монтажу и установке малых архитектурных форм;

5) уборке и вывозу несанкционированных свалок мусора;

Формирование приоритетных направлений, при распределении областных средств в размере 30 млн. руб., осуществлялось при участии депутатов, Совета депутатов Советского района, по устным и письменным обращениям, заявкам и предложениям жителей Советского района города Челябинска, поступавшим в адрес органов местного самоуправления Советского района и города Челябинска, а также Администрации области, в том числе с использованием Интернет ресурсов. В результате чего была подготовлена техническая документация, проведены электронные торги и заключено 23 муниципальных контракта.

4 млн. руб. были направлены в Управление Администрации города Челябинска по культуре, физической культуре и работе с молодежью для проведения работ по реконструкции стадиона и сквера, расположенного в Новосинеглазово;

* заключено 6 контрактов на ремонт асфальтового покрытия внутридворовых проездов – на общую сумму свыше – 8 млн. руб. – отремонтировано более 14 тыс. кв.м. дорожного покрытия по 150 адресам в границах района;
* заключено 2 контракта на грейдирование дорожного полотна улиц частного сектора с грунтовым покрытием – на общую сумму более чем – 4 млн. руб. – территория грейдирования составила свыше 50 тыс. кв.м.;
* заключено 2 контракта на омолаживающую обрезку зеленых насаждений – на сумму более чем – 2 млн. руб. – в связи с чем омолаживающая обрезка произведена более чем на 900 деревьях;
* заключен контракт на уборку несанкционированных свалок мусора с территории района на общую сумму более чем - 2 млн. руб. – вывезено свыше 4,5 тыс. тонн мусора;
* произведен монтаж и установка малых архитектурных форм - заключено 4 контракта на сумму более чем – 2 млн. руб. – благоустроены более 30 дворовых территорий района, на которых установлено свыше 200 элементов малых форм и конструкций;

Помимо вышеуказанных направлений администрации района, заключены контракты на сумму более чем на 1,1 млн. руб. и выполнены работы по следующим видам деятельности:

- валка сухих деревьев и корчевание пней;

- оказание услуг на проведение строительного контроля за выполнением работ по благоустройству;

- обрезка зеленых насаждений в целях обеспечения треугольника видимости дорожных знаков и светофорных объектов;

- организовано 6 парковочных мест с установкой 12 дорожных знаков и с нанесением соответствующей дорожной разметки для маломобильных групп населения.

В результате проведения аукционов образовалась экономия денежных средств в размере 6 млн. руб., из которых была подготовлена техническая документация и проведены электронные торги на заключение муниципальных контрактов по:

- ремонту асфальтового покрытия внутридворовых проездов 3 контракта – на общую сумму – 5 млн. 230 тыс. руб.;

- благоустройство территории Советского района г.Челябинска – установка малых архитектурных форм на сумму 137 тыс. руб.;

- механизированную уборку улично-дорожной сети Советского района города Челябинска от снега и наледи в осенне-зимний период 2016 года на сумму 887 тыс. руб.

В настоящее время в рамках муниципального контракта, заключенного из средств областного бюджета, продолжаются работы по механизированной уборке улично-дорожной сети Советского района от снега и наледи в зимний период.

Исполнение некоторых муниципальных контрактов прошло с определенными трудностями. В частности при исполнении контракта на уборку несанкционированных свалок мусора подрядчиком были нарушены сроки исполнения контракта, в связи, с чем подрядчик понес материальную ответственность в соответствии с заключенным муниципальным контрактом в виде уплаты пени за каждый день просрочки. При исполнении двух контрактов на монтаж и установку малых архитектурных форм были нарушены сроки, и условия муниципального контракта в части ненадлежащих технических характеристик установленных элементов малых архитектурных форм, на сегодняшний день подрядчиками проводится работа по устранению выявленных администрацией района нарушений. Подрядчиком, заключившим контракт по оказанию услуг на проведение строительного контроля за выполнением работ по благоустройству, также нарушены сроки исполнения обязательств по контракту в связи с тем, что исполнение данного контракта зависит от исполнения контрактов по монтажу и установке малых архитектурных форм.

Давая оценку работ по благоустройству надо сказать, что в целом администрации района и совету депутатов удалось осуществить большую программу работ по благоустройству района (включая практически все поселки) в том числе пожелания депутата Государственной думы Литовченко Анатолия Григорьевича, депутатов областного Законодательного Собрания, депутатов Городской думы и районного совета.