# ПРИЛОЖЕНИЕ

к решению Совета депутатов

Советского района

от  26.10.2017  №  37/2

О начале отопительного сезона

в Советском районе  2017 – 2018 годов.

Согласно существующей городской схеме теплоснабжения в настоящее время всего по Советскому району 975 многоквартирных жилых домов, имеющих центральное теплоснабжение. Подключены к тепловым сетям:

1. От второго эксплуатационного района филиала «Челябинские тепловые сети» ОАО «Уральская теплосетевая компания»: 654 жилых домов, 30 детских садов, 20 школ, 23 других учебных учреждений, 13 больниц.

2	. От 21 локальной котельной: 321 жилой дом, 14 детских садов, 8 школ, 6 больниц. Из общего числа котельных: 9 на обслуживании ООО «Тепловые электрические сети и системы», 1 на обслуживании МУП «Челябинские коммунальные тепловые сети», 9 ведомственных и 2 котельных на обслуживании Дирекции по тепловодоснабжению ОАО «РЖД». Из них 19 газовых, 1 угольная и 1 электрическая котельные.

В ходе подготовки жилищного фонда к отопительному сезону в 2017 году были проведены плановые гидравлические испытания: 117,85 км теплотрасс. Выполнен капитальный ремонт – 0,82 км тепловых трасс.

В соответствии с планом работ по текущему ремонту жилищного фонда за 2017 год ООО УК «Созвездие» и ОАО «МЖКО» произвели:

-	Текущий ремонт кровли – 93 ж. д. (6,960 тыс. кв. метров);

-	Внутридомовых инженерных сетей (отопление)  - 302 ж. д. (2,73 тыс. п.м.);

-	Внутридомовых инженерных систем (водоснабжение) – 81 ж. д. (0,49 тыс. п.м.);

-	Бойлеров – 18 ж. д.

В рамках реализуемой программы «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области» за 2017 год выполнены работы по капитальному ремонту:

-	ремонт систем холодного и горячего водоснабжения- 15 ж.д

-	ремонт системы водоотведения – 1ж.д.

-	ремонт фундамента – 8ж.д.

-	ремонт системы электроснабжения – 7 ж.д.

-	ремонт системы теплоснабжения – 16 ж.д.

-	ремонт фасада – 3 ж.д.

-	ремонт кровли – 2 ж.д.

Подключение к теплоснабжению жилищного фонда, расположенного на территории Советского района города Челябинска, началось 27.09.2017 в  соответствии с распоряжением Главы города Челябинска от 22.09.2017  № 11541 «О начале отопительного периода 2017-2018 годов в городе Челябинске».

В период подключения потребителей к теплоснабжению возникли следующие проблемы:

1. В связи с неисправностью электрической котельной, обеспечивающей теплоснабжением жилой дом №41Б по ул. Рабочая, по состоянию на 10.10.2017 данный жилой дом не подключен к отоплению. Управлением жилищно-коммунального хозяйства Администрации г.Челябинска было дано указание в адрес МУП «ЧКТС» об устранении повреждения на котельной и запуске вышеуказанного жилого дома в срок до 17.10.2017 года.

2. Несмотря на то, что администрацией района неоднократно были направлены обращения в адрес «Регионального оператора капитального ремонта» о необходимости своевременного выполнения работ по капитальному ремонту систем теплоснабжения, во избежание срыва подключения к отопительному периоду, в 5 жилых домах подключение к теплоснабжению было задержано до 10 дней. Жилые дома, по адресам:

-ул.Дарвина, 109, 111, ул.Калининградская, 23, ул.Тарасова, 46 были подключены 08.10.2017.

- ул.Дарвина, 113 – подключен 09.10.2017

Причиной срыва подключения к отоплению данных домов стало отсутствие надлежащего контроля «Региональным оператором» за недобросовестным выполнением работ подрядчиком.

3. С начала отопительного периода не соблюдалось качество теплоснабжения  в жилых домах пос. Новосинеглазово, в связи со снижением параметров теплоснабжения на котельной ООО «Тепловые электрические сети 
и системы». В настоящее время параметры теплоснабжения соответствуют нормам.

4. Многоквартирные жилые дома по ул. Нефтебазовой, ул. Неймана, 
ул. Авторемонтная, ул. Вишневая, ул. Локомотивная, ул. Малиновая, 
ул. Новоэлеваторная, ул. Парк Б, ул. Телеграфная, ул. Тепловозная, находятся в непосредственном управлении собственников помещений данных жилых домов. В связи с тем, что данные дома не были подготовлены 
к отопительному периоду, Администрацией города Челябинска были организованны работы по запуску отопления, с привлечением ООО «ЮУТП».

В целом можно сделать вывод, что отопительный период начался удовлетворительно, выявленные повреждения  устраняются в оперативном порядке обслуживающими организациями, параметры сетевой воды выдаются городскими тепловыми сетями и локальными тепловыми источниками в соответствии с утвержденными температурными графиками.

Заместитель Главы Советского района                                                        Е. А.Петров