***ПРИЛОЖЕНИЕ***

к решению Совета депутатов

Советского района

от ***21.02.2023*** № ***36/2***

**О реализации муниципальных программ благоустройства**

**на территории Советского района в 2022 году**

Благоустройство территории является одной из жизнеобеспечивающих сфер городского хозяйства, оказывающих непосредственное влияние на качество и уровень жизни населения и основным, из перечня полномочий администрации Советского района.

С целью создания благоприятных условий для проживания граждан и приведения территории района в надлежащее санитарное состояние в период с января по ноябрь 2022 года администрацией района были заключены муниципальные контракты и проведены работы по благоустройству территории района, как за счет собственных средств, так и средств, выделенных из бюджетов вышестоящих уровней.

Ежегодно в районе реализуется несколько программ: федеральная - «Формирование современной городской среды», региональная - «Инициативное бюджетирование» и ряд муниципальных для решения локальных проблем. По программе ФСГС мы можем проводить благоустройство только общественных пространств. Работы по благоустройству территорий не охваченных федеральной программой, к примеру ремонт асфальтового покрытия внутриквартальных проездов и благоустройство территорий частного сектора выполнялись в рамках инициативного бюджетирования, а также за счет средств района.

Всего на благоустройство территории Советского района было затрачено более 126,4 млн. руб. из которых:

**61,4 млн. руб. – это средства, утвержденные изначально в бюджете района. Рассмотрим по конкретным видам работ:**

***1) замена восьми елей на первой линии в сквере площади Революции – 2 млн.руб.;***

Давно назревавшая проблема, нерешавшаяся долгие годы. Была проделана огромная работа. Сначала отсматривался и коллегиально оценивался посадочный материал. Необходимые по качеству ели были отобраны только в шестом по счёту питомнике. Их возраст составлял 10 лет, а высота превышала 5м. Все восемь деревьев были похожей формы, с равномерной густотой кроны. У этих елей была развитая корневая система, поэтому их извлекали специальной техникой, с комом земли 2х2м. В начале ноября в сквере площади Революции начались работы по удалению старых елей. Работы проводились поэтапно и очень аккуратно, под надзором специальной структуры, контролировавшей сохранность объекта культурного наследия - боковых трибун памятника Ленину. При удалении пней и кореньев старых елей, которое проводилось вручную, возникли непредвиденные дополнительные сложности – были обнаружены старые недействующие подземные коммуникации, которые нигде не были обозначены. Их также пришлось аккуратно удалить, вместе со строительным мусором, который в обилии находился под верхним слоем почвы. После прибытия автоколонны из фур-длинномеров, перевозящих новые ели, подрядчики приступили к их высадке, для чего были подготовлены лунки размером 2,5х2,5м.

Вес каждой ели с комом земли составлял 5т, поэтому был задействован большегрузный кран. Деревья были высажены на одной линии, на одинаковом расстоянии друг от друга, по четыре ели с каждой стороны от памятника. После высадки и выравнивания всех деревьев, корни были присыпаны свежим чернозёмом, а стволы закреплены на растяжки. Дополнительно нужно отметить, что работы и в центре города, и в питомнике проходили при неблагоприятной погоде и обильных осадках, но, несмотря на все сложности, были проведены качественно и своевременно. Ход работ постоянно контролировался специалистами-дендрологами, под надзором авторов концепции озеленения сквера. После высадки деревьев был проведён их обильный полив, для создания гидрозамка корневой системы на зимний период. Начиная с весны, за новыми елями будет организован надлежащий уход, с подкормкой удобрениями и регулярным поливом. Подрядчик в течении трёхлетнего периода будет нести гарантийные обязательства по приживаемости деревьев.

***2) оформление и содержание цветников и газонов общей площадью более 2,5 тыс.кв.м. – 4,2 млн.руб;***

В прошлом году мы продолжили развивать практику высадки многолетних растений на основных клумбах. Основные преимущества клумб с многолетниками - они смотрятся насыщенно минимум семь месяцев в году, от схода снега до новой зимы, а клумбы с однолетниками цветут 3 - 4 месяца, в остальное время выглядя как голый земельный участок. На высадку растений и содержание новых клумб в 2021 году нами было потрачено 3 млн 612тр, а в 2022 году (исключительно на содержание) - 604тр. В последующие годы на содержание потребуется примерно столько же. Если бы мы решили высадить на клумбах однолетники (петуньи, бархатцы, бегонии, цинерарии), то это обходилось бы нашему бюджету по 2 млн 800тр ежегодно.

***3) обрезка зеленых насаждений – 1,8 млн.руб.;***

Перечень объектов был сформирован на основании обращений жителей в администрацию района, а также обращений избирателей к депутатам райсовета. Работы по санитарной обрезке деревьев постоянно контролировались депутатами. В техническом задании подробно и чётко прописаны критерии обрезки кроны деревьев для максимального обеспечения их сохранности. Качество проведения работ и соблюдение технологий контролировалось сотрудниками профильных отделов. Также внимание уделялось оперативному удалению с территории спиленных веток и порубочных остатков, с их последующей утилизацией.

***4) содержание скверов общей площадью свыше 250 тыс. кв.м. – 14,5 млн.руб.;***

На содержании администрации Советского района находится 40 общественных пространств, это больше, чем в каком либо другом районе города. Все объекты, по кластерам, закреплены за сотрудниками отдела благоустройства и территориальных отделов. Выработана методика постоянного контроля за качеством уборки.

В ежедневном режиме, подрядчики предоставляют полные фотоотчёты о проделанной на каждом объекте работе в специальную группу в одном из мессенджеров, с указанием геолокации, реального времени и даты.

***5) установка и обслуживание новогодней иллюминации – 9,9 млн.руб.;***

Основная база праздничного оформления была наработана нами за предыдущие три года. Все конструкции в летний период были на ответ-хранении и прошли техническое обслуживание. В нескольких местах, в соответствии с городской концепцией светового оформления, были установлены новые арт-объекты. На пересечении улиц Свободы и Тимирязева оригинальные светящиеся скамейки.  В сквере ул.Цвиллинга, возле ЗАГСа, на опорах наружного освещения установлены светящиеся консоли. Большая новая ёлка высотой 12м была установлена в сквере Колющенко, а старая, пятиметровая, переместилась в посёлок Фёдоровка. В итоге, в нашем районе функционировали 13 светящихся ёлок и 12 прочих арт-объектов, на 6 аллеях и пешеходных зонах горели гирлянды с проекциями на новогоднюю тематику, а также в четырёх скверах установлены различные качели с подсветкой, которые функционировали в круглогодичном режиме.

***Остальные работы выполняются нами ежегодно, в схожих объёмах финансирования:***

- зимнее содержание дорог – 12,4 млн.руб.;

- содержание и установка МАФ – 811 тыс.руб;

- санитарная уборка улиц и механизированное выкашивание газонов, общей площадью более 187 тыс. кв.м. – 6,3 млн.руб.;

- уборка несанкционированных свалок мусора, всего вывезено почти 2 тыс. куб. м. мусора более чем со 124 объектов, расположенных на территории района – 2,6 млн.руб.;

- содержание урн – 1,3 млн. руб.;

- прочие работы (обслуживание фонтана, наружное освещение, технический контроль выполнения работ и т.д.) – 5,6 млн.руб.

**2)  На реализацию программы «Формирование современной городской среды» затрачено 30 млн. руб.:**

- благоустроена пешеходная зона на гостевом маршруте по ул.Свободы на участке от ул.Тимирязева до ул.Плеханова общей площадью 9 118 кв.м.

На пешеходной зоне по ул.Свободе установлены МАФы, проведён монтаж наружного освещения, заасфальтированы велодорожки, парковочные карманы и места примыканий старых и новых тротуаров, проведено дополнительное озеленение. Параллельно велась работа с собственниками нежилых помещений первых этажей с целью приведения их входных групп в надлежащее состояние.

 **3) На проекты в рамках инициативного бюджетирования потрачено 35 млн. руб.:**

ремонт внутриквартальных проездов (отремонтировано около 12,6 тыс. кв.м, асфальтового покрытия по 15 адресам) на сумму 13,5 млн.руб.;

- благоустроено 3 общественные территории общей площадью почти 8 тыс. кв.м. (Громова, 5, Кузнецова, 10, Евтеева, 4), на общую сумму 21,5 млн.руб.

В сквере по ул.Громова произведено асфальтирование тротуаров, установлены МАФы, произведён монтаж детских игровых комплексов и ворк-аут снарядов, уложено антитравматическое покрытие на детской и спортивной площадках, произведён вынос электросетей для трёх зданий по ул.Громова, вместо воздушного кабеля проложен подземный, а старые железобетонные столбы, которые размещались на месте новых тротуаров и детской площадки. Произведён монтаж спуска к воде, который имеет вид ступенчатого амфитеатра. Параллельно, с УК и ТСЖ, велась работа по ремонту фасадов соседних зданий и сооружений, а также по устранению прочих замечаний на прилегающей территории.

В сквере на ул.Кузнецова было произведено асфальтирование дорожек и тротуаров, установлены МАФы, проведён монтаж наружного освещения.

На пешеходной зоне улицы Евтеева, на участке от Российской до Свободы, произведено обустройство новых тротуаров, задача которых связать в единую пешеходную сеть старые и новые дорожки и обеспечить безбарьерную среду, а также произведено асфальтирование новых парковочных карманов. Установлены новые скамейки и урны.

Все работы на промежуточных этапах актировались структурами независимого стройконтроля.

В настоящее время ведется работа по формированию технической документации для проведения работ по благоустройству и асфальтированию территории района в 2023-2024 годы.

В 2023 году в период с апреля по август в рамках действующего контракта будут выполнены работы по благоустройству пешеходной зоны на гостевом маршруте по ул.Свободы на участке от ул.Плеханова до ул.Орджоникидзе. Причем выполнение этих работ будет синхронизировано с выполнением работ, предусмотренных инициативным бюджетированием в части развития велодорожной инфраструктуры. Так в рамках инициативного бюджетирования в этом году запланированы работы по устройству велодорожек по ул.Орджоникидзе и ул.Тимирязева.

Совместно с архитектурой города и проектировщиками ведется работа по актуализации проектной документации на выполнение работ по благоустройству ул.Свободы на участке от ул.Орджоникидзе до ул.Евтеева и дальнейшего благоустройства до Привакзальной площади.