Отчет о реализации трудового участия в проекте инициативного бюджетирования на выполнение работ «Ремонт проезда, ограниченного улицей Деповской, до улицы Локомотивной вдоль домов № 12, 12А по улице Деповской».

**Место проведения работ:** Российская Федерация, Челябинская область, г. Челябинск, Советский район, пос. Локомотивный, проезд, ограниченный улицей Деповской, до улицы Локомотивной вдоль домов № 12, 12А по улице Деповской.

**Адрес реализации проекта инициативного бюджетирования:** проезд, ограниченный улицей Деповской, до улицы Локомотивной вдоль домов № 12, 12А по улице Деповской.

Инициатор проекта: заявление от территориального общественного самоуправления пос. Локомотивный, в лице Зайковой О.Н.

1. Сроки реализации инициативного проекта: 28.02.2023 – 30.06.2023

**Цена инициативного проекта:** 209 755,45 руб.

**Срывы сроков реализации инициативного проекта:** отсутствуют

1. **Общее количество жителей принявших трудовое участие в реализации инициативного проекта:** 31 человек.
2. **Описание работ, выполненных жителями прилегающих домов, принявших трудовое участие в реализации проекта инициативного бюджетирования:**

В рамках комплексного подхода к благоустройству указанной территории силами жителей близлежащих домов были выполнены работы по санитарной очистке территории, проведена разъяснительная беседа с владельцами автотранспортных средств о необходимости обеспечения благоприятных условий для работы подрядной организации, проведено удаление дикорастущей поросли, осуществлялся контроль за ходом проведения работ по благоустройству, оказано содействие в сборе строительного мусора. Работы проводились поэтапно, стоимость выполненных работ оценивается в 300,00 руб.

1. **Иная информация о реализации инициативного проекта:** В ходепроведения работ осуществлялось дежурство инициативных жителей для обеспечения сохранности строительных материалов.

Фото до:



Фото в процессе:



Фото после:

