План реализации мероприятий по решению вопросов благоустройства

на территории Советского района города Челябинска в 2015 году

| № п/п | Наименование объекта, мероприятия | Средства из областного бюджета на реализацию мероприятия / из местного бюджета | Срок исполнения мероприятия (ввод объекта в эксплуатацию) | Электоральный эффект | Готовность проектной документации | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт стадиона в пос. Новосинеглазово | 4 000 000 | III квартал 2015 | 14 000 | имеется | Администрация района |
| 2 | Текущий ремонт улично-дорожной сети - Белорецкая (от Знаменской до Гайдара подход к школе) - Мебельная (от Блюхера до Знаменской) - Карпинского (от Камышовой до Профинтерна) - Техникумовская (от Шаумяна до Сулимова) - Тарасова (от Шаумяна до Блюхера) - Лесная - Чапаева - Западная - центральный въезд п.Федоровка (от Семеноводческая до Нефтянников) - Молодогвардейская - Калининградская - Горьковская - П.Морозова Текущий ремонт внутриквартальных проездов - проезд Цвиллинга, 43-49 - проезд Свободы, 161-163 - тротуар по Плеханова (от Пушкина до Цвиллинга) - проезд вдоль Тимирязева (от Цвиллинга до Пушкина) - проезд Переселенческий пункт - проезд от Цеховой до Доватора, 10А - Сулимова - Омская - Бригадная - проезд вдоль домов Шаумяна, 83, 85, 87 до Сулимова, 94 - проезд от Елькина, 90 до Воровского, 17 - проезд Воровского, 45 до Блюхера, 2в - пер.Минеральный - Ильменская - проезд от Трактовая, 21 до пер.Садовый - проезд от Ковшовой, 4 до Кузнецова,14 - Лазаретная Грейдирование - Хрустальная - Пестеля - Сосновская - Заболотная - Курская - Оренбургская - Паровозная (Локомотивный) - Карабанова (Локомотивный) - Тепловозная (Локомотивный) - Локомотивная (Локомотивный) - 1-я Базовая (п.ст.Шершни) - 2-я Базовая (п.ст.Шершни) - Пономарева (п.ст.Шершни) - Вишневая (п.ст.Шершни) - Железнодорожная (Новосинеглазово) - 8 Марта (вдоль гаражей) - Заводская (Новосинеглазово) - Плановая (Новосинеглазово) - Пугачева (Новосинеглазово) - Рабочая (Новосинеглазово) - Железнодорожная (Исаково) - Октябрьская (Смолино) - Первомайская (Смолино) - Казачья (Смолино) - Восход (Смолино) - Старо-Смолинские каменный карьеры (центральный въезд) - Панфиловцев (Федоровка) - Первомайская (Федоровка) - Силикатная (Федоровка) - Животноводческая (Федоровка) - Некрасовская (АМЗ) - Толбухина (АМЗ) - Милицейская (АМЗ) - Таймырская (АМЗ) - Центральная (Мебельный) - Ильича (Мебельная) - Героическая (Мебельный) - Короленко (Мебельный) | 13 002 000 | III квартал 2015 | 135 000 |  | Администрация района |
| 3 | Благоустройство дворов, Устройство детско-спортивных площадок Площадки: - пос.ст.Шершни (Корабельная,6) - пос.Урицкого (Хрустальная, 6) - пос.Исаково (Калинина-1 Мая) - пос.Дм.Донского (Животноводческая,8) - пос.Федоровка (ДК Бригантина) Дворы: - Тимирязева, 21- Свободы 145А - Свободы, 145А - Тимирязева, 19 - 3-го Интернационала, 128 А - Плеханова, 43 - Ленина, 51 - пл.Революции, 1 - Цвиллинга, 40 - Цвиллинга, 53 - Свободы, 163 - Свободы, 155 Б - Плеханова, 4 - Свободы, 102А - Елькина, 92 - Курчатова, 2, 4, 4А - Курчатова, 14, 16 - Елькина, 92 В - Сулимова, 94А - Сулимова, 98 А - Воровского, 41 - Крупской, 23 А - Крупской, 44 - Доватора, 42 - Доватора, 22А, 20 А - Шаумяна, 89 - Шаумяна, 87 - Шаумяна, 91 - Каменный Лог, 11- Доватора, 33Б, 33 - Ст.Разина, 2 - Овчинникова, 6 - Овчинникова, 9А - Ширшова, 11, 11А - Ширшова, 7 - Заболотная-Хрустальная - К.Заслонова, 3, 4, 5 - пер.Дачный, 12 - Троицкий тракт, 44 - Калинина, 10 - Блюхера, 7А - Курская-Карагандинская - Белорецкая, 64- Мебельная, 77-Знаменская, 4 - Дарвина, 107 - Калининградская, 21А, 23, 23А - Н.Ковшовой, 5, 7, 9 - Кузнецова, 10 - Кузнецова, 23 - Обская, 6 - Н.Ковшовой, 13 - Трактовая, 24, 24А - Знаменская,12- Белорецкая, 63 - Карусельная, 17 - Вишневая, 38А - 2-я Базовая, 18 - Мологвардейская, 5А - 8 Марта, 12, 12А - Лермонтова, 15 - Чехова, 2 - Челябинская, 22А, 24, 24А - Ключевая, 10, 12 - Геологов, 9, 11, 15 | 9 798 000 | III квартал 2015 | 60 000 |  | Администрация района |
| 4 | Вывоз несанкционированных свалок мусора - Шаумяна-Учебная - Шаумяна, 96 - Локомотивная, 28 - Паровозная, 1 - Хрустальная-Заболотная - Осовиахима - Федорова, 2 - Мебельная, 37 | 1 000 000 | III квартал 2015 | 20 000 |  | Администрация района |
| 5 | Омолаживающая обрезка зеленых насаждений - Неймана - Октябрьская - Заслонова - Калининградская - Телеграфная - Шаумяна | 1 000 000 | III квартал 2015 | 70 000 |  | Администрация района |
| 6 | Работы по прочистке существующей ливневой канализации в индивидуальной застройке - п.Мебельный ручей проходящий от ул.Мебельная, 64, 66 по ул.Центральная, ул.Новосельская, ул.Белорецкая – необходима очистка русла ручью, прочистка перепускной трубы Белорецкая-Новосельская (D1000) - Замена перепускной трубы по ул.Короленко, 18 - Ревизия и прочистка перепускных труб по ул.Карпинского - Ревизия и прочистка перепускной трубы по ул.Камышовая - Ревизия и прочистка русла по ул.Хрустальная - ул.Товарная (от Товарная, 1 до канализационного коллектора р.Игуменка) - ревизия и прочистка ливневой канализации п.Новосинеглазово по ул. 8 Марта–Громова-Челябинская - Организация отвода поверхностных вод по ул.Курская, 52-64 с укладкой перепускных труб и планировкой улицы - Прочистка перепускной трубы Профинтерна-Гоголя | 1 000 000 | III квартал 2015 | 30 000 |  | Администрация района |
| 7 | Осуществление строительного контроля за установкой малых архитектурных форм и проверка качества асфальтобетонного покрытия при текущем ремонте улично-дорожной сети | 200 000 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО | 30 000 000 |  |  |  |  |

Глава Администрации Советского района											                           М.В.Буренков